**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЕКТ**

**ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Быковского муниципального района Волгоградской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.03.2020 г. №**

О внесении изменений в постановление № 83 от 13.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области

на 2018-2022 годы», в редакции постановлений № 27 от 15.03.2019 г.,

№ 63 от 17.07.2019 г. О внесении изменений в постановление № 83 от 13.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области

на 2018-2022 годы»,

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. № 56-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы», администрация Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Побединского сельского поселения № 83 от 13.12.2017 г., в редакции постановлений № 27 от 15.03.2019 г.,

№ 63 от 17.07.2019 г. О внесении изменений в постановление № 83 от 13.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области

на 2018-2022 годы»,

»

1. Внести следующие изменения и дополнения:
2. приложение 2 изложить в следующей редакции, прилагается;
3. приложение 3 изложить в следующей редакции, прилагается;
4. приложение 4 изложить в следующей редакции, прилагается;
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

**Глава администрации**

**Побединского сельского поселения С.В.Князев**

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Побединского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование территорий | Ответственный исполнитель | Год реализации | Непосредственные результаты реализации мероприятий |
| Формирование современной городской среды Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области | Администрация Побединского сельского поселения | 2018-2024 | Благоустройство территории |
| Пешеходная зона (п.Победа. ул. Победа) | Администрация Побединского сельского поселения | 2018 | Благоустройство не менее 1 территории (замощение щебеночным покрытием, освещение) |
| Благоустройство площади, парка, детской площадки (п.Победа, ул. Центральная) | Администрация Побединского сельского поселения | 2019 | Благоустройство не менее 1 территории (замощение, освещение, малые архитектурные формы, озеленение, ограждение) |
| Пешеходная зона, освещение (п.Победа, ул. Центральная, ул. Интернациональная),  строительство многофункциональной спортивной площадки с детским оздоровительным комплексом | Администрация Побединского сельского поселения | 2020 | Благоустройство не менее 1 территории (замощение щебеночным покрытием, освещение,  строительство площадки) |
| Благоустройство территории Побединского СДК (п.Победа, ул. Быковская 5) | Администрация Побединского сельского поселения | 2021 | Благоустройство не менее 1 территории (озеленение, освещение) |
| Пешеходная зона, освещение (п.Победа, ул. Садовая) | Администрация Побединского сельского поселения | 2022 | Благоустройство не менее 1 территории (замощение щебеночным покрытием, освещение) |
| Пешеходная зона, освещение (п.Победа, ул. Быковская) | Администрация Побединского сельского поселения | 2023 | Благоустройство не менее 1 территории (замощение щебеночным покрытием, освещение) |
| Пешеходная зона, освещение (п.Победа, ул. Крестьянская) | Администрация Побединского сельского поселения | 2024 | Благоустройство не менее 1 территории (замощение щебеночным покрытием, освещение) |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Побединского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий

подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Год реализации |
| Пешеходная зона, освещение | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Победа | 2018 |
| Благоустройство парка, площади, детской площадки | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Центральная | 2019 |
| Пешеходная зона, освещение  Многофункциональная спортивная площадка | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Центральная, ул. Интернациональная | 2020 |
| Благоустройство территории Побединского СДК | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Быковская 5 | 2021 |
| Пешеходная зона, освещение | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Садовая | 2022 |
| Пешеходная зона, освещение | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Быковская | 2023 |
| Пешеходная зона, освещение | Волгоградская область, Быковский район, п.Победа. ул. Крестьянская | 2024 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Побединского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территорий Побединского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соискателя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет  убрать | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2018 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2019 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 3334,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 334,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2020 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 7105,0 | 0 | 6955,0 | 0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2021 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2022 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2023 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы | 2024 | Администрация  Побединского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |

**Глава Побединского сельского поселения: С.В.Князев**